



Ata de Sprint AIRCONOMICS

OTIMIZAÇÃO DE ENERGIA EM AR-CONDICIONADOS

Data: 03/10/2024

Participantes presentes: Guilherme Montin, Pedro Rogério, Pedro Henrique, Rafael Pavani, Rômulo Ciriaco, William

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos e principais decisões:

* Reunião na formatação de daily
* Confirmações da meta de ser alcançada
* Organização do padrão da documentação
* Ajustes dos erros ocorrido no GitHub
* Ir atualizando versões dos requisitos necessários
* Discussão para formas e conceitos do site institucional
* Novamente citações do que podemos melhorar ao longo do projeto
* Ideia de marcar reunião com um líder pedagógico
* Atualizações do Trello diária
* Subindo versões dos arquivos presente no repositório
* Planejamento sobre o começo da nossa forma de apresentação do projeto
* Plano de ação para próxima semana segue a mesma de origem sem mudanças

# **Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) |
| Documentação | 08/10/2024 | William |
| Estilização do simulador financeiro | 05/10/2024 | Guilherme Montin |
| Planilha de riscos | 06/10/2024 | Rômulo |
| Integrar API com o nosso Arduino | 08/10/2024 | Pedro Morais |
| Melhorias no site institucional | 08/10/2024 | Pedro Morais |
| Sprints e Backlog | 08/10/2024 | Pedro Rogério |
| Fibonacci | 08/10/2024 | Pedro Rogério |
| DER – Remodelagem das tabelas | 08/10/2024 | Rafael Pavani |
| Dashboard | 08/10/2024 | Rafael Pavani |
|  |  |  |