



Ata de Sprint AIRCONOMICS

OTIMIZAÇÃO DE ENERGIA EM AR-CONDICIONADOS

Data: 05/10/2024

Participantes presentes: Guilherme Montin, Pedro Rogério, Pedro Henrique, Rafael Pavani, Rômulo Ciriaco, William

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos e principais decisões:

* Reunião na formatação de daily com pouca duração via discord
* Confirmações das metas a serem alcançadas
* Subindo novos arquivos na pasta presente no repositório do projeto
* Breve aviso de cada integrante sobre o estágio que se encontra das suas metas
* Atualizações do Trello diária
* Confirmação de toda entrega planejada da semana
* Plano de ação da semana segue a mesma de origem sem mudanças

# **Plano de Ação – para a próxima semana:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | Quem (Responsável) |
| Documentação | 08/10/2024 | William |
| Estilização do simulador financeiro | 05/10/2024 | Guilherme Montin |
| Planilha de riscos | 06/10/2024 | Rômulo |
| Integrar API com o nosso Arduino | 08/10/2024 | Pedro Morais |
| Melhorias no site institucional | 08/10/2024 | Pedro Morais |
| Sprints e Backlog | 08/10/2024 | Pedro Rogério |
| Fibonacci | 08/10/2024 | Pedro Rogério |
| DER – Remodelagem das tabelas | 08/10/2024 | Rafael Pavani |
| Dashboard | 08/10/2024 | Rafael Pavani |
|  |  |  |