Ata de Sprint / Retrospectiva / Review

**Data: 20/09/2024**

Participantes presentes: Guilherme Montin, Pedro Rogério, Pedro Henrique, Rafael Pavani, Rômulo Ciriaco, William

Participantes ausentes:

Assuntos discutidos e principais decisões:

* Definimos horários das reuniões diárias pelo discord 20:00;
* Atualização do Trello;
* Separação de primeiras atividades;
* Conversas sobre o tema;
* Ajustes de PowerPoint;
* Criação de backlog;
* Criação da Calculadora;

# Plano de Ação – para a próxima semana:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de Entrega | (Responsável) |
| GitHub | 23/09/2024 | **Rafael Pavani** |
| Calculadora | 23/09/2024 | **Pedro Henrique** |
| Documentação | 23/09/2024 | **Guilherme Montin** |
| Trello | Atualização diaria | **Willian Salles** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |